《云南省企业就业失业数据采集系统》

项目计划（V1 初始版本）

一、项目概述

1.1 项目背景

本项目为《云南省企业就业失业数据采集系统》，用于实现企业就业数据的采集、审核、汇总与分析。系统面向企业用户、市级管理部门及省级管理部门，支持数据逐级上报及统计分析功能。

1.2 项目目标

- 实现企业就业数据的在线填报

- 实现市级数据审核功能

- 实现省级数据汇总与分析功能

- 支持数据上报与查询

1.3 项目约束

- 项目周期：2个月（约8周）

- 项目团队规模：10人

- 开发方式：阶段式开发（初步计划）

二、范围管理计划

2.1 项目范围定义

本项目主要开发内容包括以下模块：

- 企业端模块（数据填报、信息管理）

- 市级端模块（数据审核、通知发布）

- 省级端模块（数据管理、统计分析）

- 数据接口模块（与上级系统对接）

2.2 项目范围边界

本项目仅实现数据采集与管理系统，不包括：

- 外部系统开发

- 硬件部署与采购

三、进度管理计划

3.1 项目阶段划分

本项目采用阶段划分方式进行进度管理，主要阶段如下：

- 项目启动阶段

- 需求分析阶段

- 系统设计阶段

- 系统开发阶段

- 系统测试阶段

- 部署与验收阶段

3.2 项目进度安排

| 阶段 | 工期 |
| --- | --- |
| 项目启动 | 2天 |
| 需求分析 | 5天 |
| 系统设计 | 5天 |
| 系统开发 | 20天 |
| 系统测试 | 5天 |
| 部署与验收 | 3天 |

3.3 甘特图说明

本项目已基于 Microsoft Project 工具绘制甘特图，当前为第一版（V1），仅包含阶段级任务及顺序关系，未进行详细任务拆分与资源分配。

四、资源与人力计划

4.1 项目组织结构

本项目团队规模为10人，角色划分如下：

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理（PM） | 1 | 项目整体管理 |
| 开发人员 | 6 | 系统开发 |
| 测试人员 | 2 | 系统测试 |
| 运维人员 | 1 | 系统部署 |

五、质量管理计划

5.1 质量目标

- 系统功能完整正确

- 数据处理准确可靠

- 系统运行稳定

5.2 质量保证措施

- 开展单元测试

- 开展集成测试

- 开展系统测试

六、风险管理计划

6.1 风险识别

| 风险 | 描述 |
| --- | --- |
| 需求不明确 | 需求理解偏差 |
| 工期紧张 | 开发时间不足 |
| 数据错误 | 数据填报不规范 |

6.2 风险应对措施

- 加强需求沟通

- 合理安排开发计划

- 增加数据校验机制

七、沟通管理计划

| 沟通方式 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目会议 | 每周一次 | 进度汇报 |
| 文档沟通 | 持续 | 需求与设计 |
| 阶段评审 | 每阶段 | 成果确认 |

八、配置管理与迭代说明

本项目计划采用迭代方式逐步完善：

- V1：初始项目计划（阶段级划分）

- V2：细化任务结构（WBS分解）

- V3：优化资源配置与进度安排

当前版本为 V1，仅完成项目整体框架与阶段级进度规划。